高雄市政府水利局110年度施政計畫(草案)提要

- 辦理易淹水地區水患治理，包括鳳山行政中心、楠梓右昌、後勁溪、永安、土庫潭底、大寮、旗美、仁武等地區排水整治、並加速推動五甲尾滯洪池設置。

- 加速推動雨水下水道建設，針對易淹水區域辦理雨水下水道規劃檢討，建置雨水下水道，以打通瓶頸段、興建滯洪池，並以提升抽水站功能等措施改善易淹水點位的防洪效能。

- 依據普查結果，辦理雨水下水道改建與修補、下水道定期清疏，辦理橫越管線及附掛纜線清查與排除，並定期更新雨水下水道地理資訊系統，以利雨水下水道系統維護管理作業。

- 持續辦理山坡地治山防災建設，推動特定水土保持區劃定及實施長期水土保持計畫，降低致災風險，提高人民生活及財產保障。

- 推動「公共污水處理廠放流水回收再利用」，繼完成鳳山溪污水處理廠放流水回收再利用計畫後，續推動辦理臨海污水處理廠放流水回收再利用計畫，並研擬岡山橋頭及楠梓污水廠發展再生水可行性，使水資源更有效利用。

- 加強高雄、鳳山溪、楠梓、大樹、旗美、岡山橋頭及臨海等污水區下水道建設，以及各污水處理廠操作維護，以改善環境品質及河川水質。

- 配合前鎮漁港建設專案計畫，推動前鎮漁港雨污水下水道整建工程，改善港區排水效能及提升港區海域水質。

- 推動智慧防汛建構，利用前端感測元件，導入IoT (物聯網)傳輸技術於防災工作，將水情監測及預警系統加以整合，架構全面性智慧防汛網，並藉由APP顯示警戒區域，強化應變能力；另建構公共污水下水道系統查詢APP，便利市民使用。

- 保護海岸安全，辦理林園海岸線景觀整治工程都市計畫變更及用地取得及擬定二級海岸線防護計畫書等。

- 打造優質水岸環境，辦理後勁溪及北屋排水水岸環境營造，以及辦理北屋排水及九番埤排水水質淨化現地處理工程，除改善區域淹水問題，也同時改善週邊水域環境，提供民眾良好休憩空間。

- 辦理水利建造物等防洪設施定期安全檢查，加強各水門、抽水站、截流站與滯洪池維護管理，汰換老舊設備，以因應防汛期來臨時，發揮最大功能，減少水患發生。

- 辦理土石流防災演練及崩塌警示區自主離災宣導活動，以增強民眾防災應變能力，並充實土石流防災設施，以利執行避難疏散時，發揮救災最大功效。

- 持續辦理水土保持計畫審核監督管理、山坡地土地可利用限度查定及山坡地範圍檢討變更，以推動全方位水土資源保育工作。

- 持續辦理山坡地違規開發查報取締工作，並與檢調單位積極配合，定期參與「大高雄地區環境暨國土保護連繫平台」，嚴格查緝重大不法開發事件，以維護國土資源。

- 辦理轄內99年8月4日前既已存在使用之既有水井納管作業，分階段執行受理申報、現地複查及輔導合法化，以確實掌握本市地下水使用情形。

- 配合行政院太陽能光電推動計畫，於兼顧滯（蓄）洪與景觀美化原則下，賡續招商推動設置水域型太陽能光電設施，以達多目標利用市有土地。

| ## 高雄市政府水利局110年度施政計畫與預算配合對照表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 類 | 項 | 預算來源及金額 | 備考 |
|  |  | 主要預算 （單位：千元） |  |
| 壹、一般行政 | 一、行政管理 二、業務管理 | 321,539 320,923 616 |  |
| 貳、營運行政 | 營運行政—營運管理 | 967,527 |  |
| 水質保護工程 | 污水系統 | 3,302,740 |  |
| 水利工程業務 | 一、排水防洪 二、溝渠及防洪設施維護 三、水土保持 | 2,715,136 2,286,427 368,709 60,000 |  |
| 伍、第一預備金 | 第一預備金 | 300 |  |
| 合計 |  | 7,307,242 |  |

| ## 高雄市政府水利局110年度施政計畫 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 計畫名稱 | 計畫目標 | 實施要領 | 預算來源及金額(單位：千元) | 備註 |
| 壹、一般行政 一、行政管理 二、業務管理 貳、營運行政—營運管理 參、水質保護工程—污水系統 (一) 河川水質改善計畫 (二)促進民間參與鳳山溪污水處理廠放流水回收再利用BTO計畫 (三)楠梓污水下水道系統BOT案 (四) 污水下水道系統建設計畫 (五)污水下水道系統應急費 (六) 中區污水處理廠功能提升計畫 (七)加強水庫集水區保育治理計畫 (八) 再生水工程推動計畫 肆、水利工程 一、排水防洪 (一)排水興建工程 (二)區域排水工程 (三)水利工程規劃設計費 (四)高屏溪流域疏濬作業 (五)中小排水及道路側溝(聯通管)工程 (六)雨水下水道工程 (七)水利工程用地費 (八)排水設施維護應急費 (九)水資源保育計畫 (十) 海岸範圍改善計畫 (十一)縣市管河川及區域排水整體改善計畫 二、溝渠及防洪設施維護 (一)雨水下水道系統維護工程 (二)污水下水道系統維護工程 (三)區域排水清疏及設施維護工程 (四)溝渠維護應急費 三、水土保持 山坡地水土保持計畫 伍、第一預備金 | 配合業務推展，辦理一般行政管理事項，包括人事費、業務費、獎補助金等。 加強各項文書、研考、人事、會計、政風管理，落實計畫管制、考核作業，務實推展行政革新工作，強化為民服務措施，提高行政效率。 辦理中區污水處理廠、截流站及匯流站、高雄市污水下水道用戶接管等營運管理；污水處理廠回饋金；車輛管理及維護；污水下水道四期約用人員；水利行政；防洪維護；土石管理；水土保持；中央補助受災地區防水閘門等案。 改善河川水質、降低污染量排入，並辦理水質檢測。 促進民間參與高雄市鳳山溪污水處理廠放流水回收再利用示範案之興建、移轉、營運（BTO）計畫建設服務費 支付民間建設營運服務費及楠梓污水下水道系統BOT案專案管理服務技術案(辦理楠梓污水下水道系統BOT案營運期間協助細部設計圖說審查、施工監督、督導管理、資產管理等委託事項) 辦理高雄(第六期)、臨海(第三期)、楠梓(第一期)污水下水道系統建設計畫、鳳山溪系統、大樹系統、旗美系統及岡山橋頭系統污水工程 1.配合市政建設緊急需要辦理之污水系統工程及支應本年度、以前年度不足之土地(土地價款、補償費、工作費)、工程費(施工費、工程管理費、規劃費)等。 2.支應各工程訴訟所提供擔保金。 辦理中區污水處理廠功能提升及設施改善及中區污水處理廠功能提升計畫-東沙環礁國家公園(旗津區中興里)水環境改善。 因應阿公店水庫受污染致優養化嚴重，引進日本新的除磷技術，並選擇合適場址辦理水質改善工程，作為示範性先導計畫，後續配合環保局辦理之總量管制計畫 辦理民間參與高雄市臨海污水處理廠暨放流水回收再利用BTO計畫及鳳山水資源中心專用下水道系統遠端水質監測系統及廠內增置異常水入流處理設施。 改善本市各行政區易淹水地區之排水防洪設施，降低水患發生機率，保障市民生命財產安全 辦理區域排水相關工程 辦理區域排水(含抽水站)委託規劃設計監造作業 辦理高屏溪斜張橋上下游段疏濬作業。 配合市政建設及緊急需要辦理中小排水、側溝等排水興建或維護改善工程。 支付平均地權基金及辦理雨水下水道檢討規劃及新建工程。 本府辦理易淹水地區水患治理計畫土庫排水及曹公新圳改善工程第一、二期工程支付臺灣高雄農田水利會持分土地分期價購款。 配合市政建設緊急需要辦理排水防洪系統及海堤興建工程及支應本年度、以前年度不足之土地(土地價款、補償費、工作費)、工程費(施工費、工程管理費、規劃費)等。同時支應各工程訴訟所提供擔保金。 經濟部補助補辦預算辦理109年度水資源保育計畫。 辦理「旗津海岸線保護工程」養灘後海域地形及潛堤區地下結構物監測委託技術服務案 辦理排水防洪改善 辦理雨水幹支管道路兩旁側溝連接、人孔等修護。 污水系統維護範圍涵蓋污水主、次幹管、分支管及用戶接管阻塞打通等維護工程。 分為岡山區、旗山區與鳳山區三大區域，分案辦理，預訂完成阻塞嚴重水路清理疏通計120公里。 1.配合市政建設緊急需要辦理之溝渠維護、防洪設施工程及支應本年度、以前年度不足之土地(土地價款、補償費、工作費)、工程費(施工費、工程管理費、規劃費)等。 2.支應各工程訴訟所提供擔保金。 水土保持工程維護及管理，協助中央辦理治山防災、防洪建設計畫。 配合計畫需要，直接、間接使計畫達到預期目標 | 依每月分配數核實列支。 1.辦理一般行政業務、處理文書、庶務、出納、研考等工作。依照每月分配數核實列支。 2.辦理會計業務工作。依照每月分配數核實列支。 3.辦理人事業務工作。依照每月分配數核實列支。 4.辦理政風業務工作。依照每月分配數核實列支。 5.成立河川志工巡守隊辦理河川維護管理業務。 1.從事下水道工程操作及維護人員，因工程環境特殊，經常出入缺氧及有害氣體之場所，且工作環境高壓電密佈，沈箱、高架設施眾多，故嚴格要求「勞工安全與衛生」之管理、落實員工健康檢查，以防事故發生，保障員工生命安全。 2.為維護機電設備、河川巡查及雨、污水下水道之正常運作，相關工程設備檢修及更新暨綠化工程均依年度預算執行。 3.污水處理廠回饋金交由當地區公所執行。 4.使各種車輛、機具發揮效能。 5.預防盜採砂石，確保河川環境安全。 6.防範天災，確保市民環境安全。 1.內政部108年度補助補辦預算辦理前瞻基礎建設計畫-全國水環境改善計畫-愛河水環境改善計畫(第二批次)-愛河沿線污水截流系統污水管線檢視及整建計畫。 (1)本計畫係屬延續性計畫，總經費108,695千元，期程為107年至109年。 (2)截至109年度已編列50,195千元，其中中央補助41,500千元，市府配合款8,695千元。 (3).108年度補辦預算中央款58,500千元。 2.高雄市後勁溪(惠豐橋至興中制水閘門段)水質改善-青埔溝水質淨化現地處理工程。 (1)本案係屬延續性計畫，總經費212,119千元，期程為105年至112年。 (2) .截至109年度已編列200,691千元，其中中央款120,061千元，市府配合款80,630千元。 (3) 本年度編列市府配合款3,862千元，餘不足款以後年度編列。 (4)三年成效評估3,862,000元。 3.行政院環境保護署109年度補助補辦預算辦理前瞻基礎建設計畫-全國水環境改善計畫-愛河上游(北屋暨九番埤排水)水質淨化現地處理工程。 (1)本計畫係屬延續性計畫，總經費149,200千元，期程為108年至110年。 (2)截至109年度已編列79,200千元，其中中央補助60,120千元，市府配合款19,080千元。 (3)109年度補辦預算70,000千元，其中中央補助54,600千元，市府配合款15,400千元。 4.經濟部109年度補助補辦預算辦理前瞻基礎建設計畫-全國水環境改善計畫-第4批次-愛河流域水質改善調查及規劃-規劃設計費：109年度補辦預算19,000千元，其中中央款14,820千元，市府配合款4,180千元。 1.本計畫係依促進民間參與公共建設法之規定辦理，屬延續性計畫，經行政院核訂之計畫總經費30.06億元，包括： (1)再生水廠及區外管線費用26.72億元。 (2)臨海工業區配水管線佈設工程1.56億元。 (3)管線遷改費用0.364億元。 (4)專案管理費用1.426億元。 2.營運期間每年本府負擔鳳山溪污水廠資產重置費1,000萬元已規劃在內。 3.建設期程為105年8月底至107年8月底。 4.截至109年止已編列1,996,494千元，其中中央補助款1,811,104千元，本府配合款185,390千元。 5.本年度預算編列442,939千元，其中中央款部分398,332千元，市府配合款部分44,607千元。 1. 高雄市楠梓區污水下水道系統BOT案委託民間建設營運服務費 (1)本委託民間建設營運服務費係依93年10月簽訂徵求民間參與興建暨營運高雄楠梓污水下水道系統建設計畫案之興建營運契約支付民間廠商委託處理費，包含支付處理每立方公尺污水所需建設費用（19.5元/立方公尺）、固定操作維護費用（4.05元/立方公尺）、變動操作維護費用（2.11元/立方公尺），營運期間，每營運年度委託處理費之固定操作維護費用及變動操作維護費用依中華民國行政院主計處公佈之前一年度消費者物價指數年增率逐年調整。 (2)依92年10月14日內政部函示，原則同意每噸25.66元為費率最大上限，應配合向污水用戶徵收污水使用費，使用費率應不低於每噸5元，不足經費原則同意依「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦理」第十一條第二款規定，由中央補助百分之七十五。 (3)委託處理費費率本府依公益性理由將建設費用每公噸調降1.28元為18.22元。 (4)截至109年已編列委託民間建設營運服務費為7,571,314,749元，餘不足款於以後年度配合進度編列。 (5)本年度營運服務費預算編列663,468千元，其中中央款450,000千元，市府配合款213,468千元(市府配合款為147,768元及下水道使用費65,700元)。 (6)以前年度建設費延遲給付衍生之資本化利息，依協商結果由本項預算調整支付，本年度預算已編列不足款。 (7)以上編列款項視撥付情形調整支付。 2.楠梓污水下水道系統BOT案專案管理服務技術案(第五期)： (1)本計畫為高雄市楠梓污水下水道系統BOT案營運期間協助督導管理、資產管理等委託事項。 (2)計畫總經費33,000千元，截至109年度止編列6,644千元，本年度編列8,000千元。 (3)高雄市楠梓污水下水道系統BOT案特許年限35年，其中營運期32年，本專案管理技術案第五期為第十一年至第十三年。 1.高雄污水區第六期實施計畫 (1)本計畫屬延續性計畫，各工程依不同標的分別採購，採一次發包分年編列預算支應。 (2)本計畫總經費7,192,613千元(期程為110年~115年，含用地費、償金等)。 (3)108年度補辦中央款15,828千元。 (4)本年度預算編列428,498仟元，其中中央款部分380,848仟元，市府配合款部分47,650仟元。 2.臨海污水區第三期實施計畫 (1)本計畫屬延續性計畫，各工程依不同標的分別採購，採一次發包分年編列預算支應。 (2)本計畫總經費預計6,379,107千元(期程為110年~115年，含用地費、償金等)。 (3)108年度補辦中央款1,885千元。 (4)本年度預算編列288,871千元，其中中央款部分261,671千元，市府配合款部分27,200千元。 3.楠梓污水區(蚵仔寮、大社、仁武、及鳳山厝區域)第一期實施計畫(因縣市合併，將梓官區、蚵仔寮社區、仁武區、大社區部分區域劃設併入楠梓污水區，並以不影響楠梓BOT案之執行，採政府自辦方式爭取中央補助)。 (1)本計畫屬延續性計畫，各工程依不同標的分別採購，採一次發包分年編列預算支應。 (2)本計畫總經費預計865,924千元(期程為10年~112年，含用地費、償金等)。 (3)108年度補辦中央款788千元。 (4)本年度預算編列117,524千元，其中中央款部分100,176千元，市府配合款部分17,348千元。 4.鳳山溪污水區第五期實施計畫： (1)本計畫係屬延續性計畫，各項工程依不同標的分別採購，採一次發包分年編列預算辦理。 (2)本計畫總經費3,095,045千元，期程為110年至115年。 (3)109年度補辦預算編列12,674千元，其中中央款部分10,060千元，市府配合款部分2,614千元。 (4)本年度預算編列252,060千元，其中中央款部分222,040千元，市府配合款部分30,020千元。 5.旗美污水區第三期實施計畫： (1)本計畫係屬延續性計畫，各項工程依不同標的分別採購，採一次發包分年編列預算辦理。 (2)本計畫總經費393,571千元，期程為107年至112年。 (3)本年度預算編列35,121千元，其中中央款部分30,939千元，市府配合款部分4,182千元。 6.岡山橋頭污水區第二期實施計畫： (1)本計畫係屬延續性計畫，各項工程依不同標的分別採購，採一次發包分年編列預算辦理。 (2)本計畫程總經費2,294,843千元，期程為110年至115年。 (3)109年度補辦預算編列9,169千元，其中中央款部分8,042千元，市府配合款部分1,127千元。 (4)本年度預算編列148,294千元，其中中央款部分130,632千元，市府配合款部分17,662千元。 7.大樹污水區第三期實施計畫： (1)本計畫係屬延續性計畫，各項工程依不同標的分別採購，採一次發包分年編列預算辦理。 (2)本計畫總經費674,994千元，期程為108年至113年。 (3)本年度預算編列58,835千元，其中中央款部分51,827千元，市府配合款部分7,008千元。 8.高雄市楠梓污水下水道系統BOT案-政府應辦工程： (1)本計畫屬延續性計畫，各工程依不同標的分別採購，採一次發包分年編列預算支應。 (2)本計畫政府應辦工程興建事項包括：用戶接管、既設污水管線檢修、截流設施、償金、管線遷移費用等事項。 (3)原工程總經費17.8億元，中央全額補助，修正後計畫工程總經費35.57億元，其中新增17.77億元，中央補助92%，地方配合款8%，本年度編列149,200千元，其中中央款138,000千元，市府配合款11,200千元。 9.輔導建築物地下層既有化糞池廢除或改設為污水坑補助計畫(委託技師公會評估審查及勘查費用)1,000千元。 10. 輔導建築物地下層既有化糞池廢除或改設為污水坑補助計畫1,500千元。 110年度編列8,303千元。 1.中區污水處理廠功能提升及設施改善計畫： (1)本計畫係屬延續性計畫，總經費1,098,416千元，期程為109年至119年。 (2)截至109年度已編列16,055千元，本年度編列56,523千元，不足數以後年編列。 2.內政部補助辦理前瞻基礎建設計畫-全國水環境改善計畫-愛河水環境改善計畫(第二批次)-中區污水處理廠功能提升計畫-東沙環礁國家公園(旗津區中興里)水環境改善。 (1)本計畫係屬延續性計劃，總經費156,478千元，期程為107年至109年。 (2)截至109年度已編列147,518千元，其中中央補助135,000千元，市府配合款12,518千元。 (3) 109年度補辦中央款8,960千元。 辦理行政院環境保護署補助補辦預算辦理前瞻基礎建設計畫-阿公店水庫設置合併式淨化槽、低衝擊開發或非點源控制設施工程： 1.本項為延續性計畫。 2.本工程總經費49,862千元，其中中央款計38,892千元，市府配合款10,970千元，期程為107~111年，包含三年成效評估。 3.截至109年止已編列42,586千元，其中中央款33,217千元，市府配合款9,369千元。 4.本年度預算編列7,276千元，其中中央款5,675千元，市府配合款1,601千元。 5.三年成效評估：7,276,000元。 1. 民間參與高雄市臨海污水處理廠暨放流水回收再利用BTO計畫：本計畫係依促進民間參與公共建設法之規定辦理，經內政部核定之先期暨建設及財務計畫總經費為45.52億元，包括： (1)污水處理廠、再生水廠及輸水管線建設經費34.10億元。 (2)取水管線費用6.49億元，由前瞻基礎建設計畫-水環境建設(水與發展)再生水工程補助。 (3)專案管理費用2.35億元。 (4)配水管線建設費用1.17億元。 (5)利息費用1.41億元。 (6).建設期程為107年10月底至110年12月。截至109年度已編列245,549千元，其中中央補助222,379千元，市府配合款23,170千元。 (7)109年度補辦預算354,461千元，其中中央款329,621千元，市府配合款24,840千元。本年度預算編列40,393千元，其中中央款39,408千元，市府配合款985千元，餘不足款以後年度編列。 2.內政部營建署109年度補助補辦預算辦理前瞻基礎建設計畫-水環境建設(水與發展)再生水工程推動計畫-高雄市鳳山水資源中心專用下水道系統遠端水質監測系統及廠內增置異常水入流處理設施。 (1)本計畫係屬延續性計畫，總經費115,370千元，期程為109年至110年。 (2)109年度預算支應325千元，109年度補辦預算39,808千元，其中中央款31,508千元，市府配合款8,300千元。 1. 依據全市易淹水地區調查及前年度各界反映排水防洪功能欠佳地區及現場會勘紀錄，興建排水設施，通暢排水，解決市區積水以改善市區環境衛生。 2. 110年度經費編列110,000千元。 1. 經濟部國營事業委員會108年度補助補辦預算辦理永安區北溝第二、三期整治工程。 (1)本計畫係屬延續性計畫，總經費300,000千元，期程為109年至110年。 (2)用地費40,000千元，中央全額補助，108年度補辦預算40,000千元。 2.經濟部國營事業委員會108年度補助辦理永安區北溝第二、三期整治工程。 (1)本計畫係屬延續性計畫，總經費300,000千元，期程為109年至110年。 (2)工程費260,000千元，中央全額補助，108年度補辦預算200,000千元，本年度預算編列60,000千元。 3.高雄市抽水站設備及抽水機機組更新計畫：汰換已逾年限並急需更換機組及水閘門等，包括二號截流站、新興公園站、五甲尾抽水站、哈瑪星抽水站、七賢抽水站、大義抽水站、新樂抽水站及鳳林抽水站及寶業里滯洪池水閘門等共7,920萬元。 4.經濟部水利署補助補辦預算辦理前瞻基礎建設計畫-水與安全-直轄市、縣(市)管河川、區域排水整體改善計畫非工程措施執行計畫。增購抽水機：109年度補辦預算2,560千元，其中中央補助1,024千元，本府配合款1,536千元。 5.高雄市抽水站設備及抽水機機組更新計畫：購置移動式抽水機機組6英吋計10台共880萬元 1.規劃設計費11,813,000元。 2.作業費379,000元。 1.採掘工程費24,350,000元(含空污、試驗費及公共藝術基金)。 2.河川公地使用費及保證金19,800,000元。 3.工程管理費700,000元。 1.中小排水設施興建修繕及環境維護計畫：本計畫係屬經常性計畫。 (1)設計監造費7,000,000元。 (2)施工費86,874,000元。 (3)工程管理費1,953,000元。 2.道路側溝設施興建及維護計畫： (1)設計監造費4,205,000元。 (2)施工費42,044,000元。 (3)工程管理費1,201,000元。 3.經濟部水利署第七河川局補助補辦預算辦理109年度水資源基金公益支出： (1)河川公地農路整修案6,200千元。 (2)旗山區旗甲路一段206巷排水改善工程2,300千元。 4.中小排水設施興建修繕及環境維護計畫：本計畫係屬經常性計畫，本年度編列6,000千元補助山地原住民區。 1.四十期愛河小Ｋ幹線改建箱涵工程：平均地權基金墊付45,967千元，截至109年度已歸墊44,312千元，尚未歸墊1,655千元，本年度編列1,280千元，不足款於以後年度陸續編列歸墊。 2.愛河河堤整建工程(Ｋ幹線出口至Ｄ幹線出口段)：歸墊80至83年度平均地權基金墊付款211,614千元，截至109年度已歸墊140,176千元，尚未歸墊71,438千元，本年度編列2,782千元，不足款於以後年度陸續編列歸墊。 3.雨水下水道檢討規劃及興建改善計畫，110年編列65,207,000元。 4.內政部營建署補助補辦預算辦理108年度提升道路品質計畫第五次競爭型補助計畫-高雄市鳥松區神農路(水管路西側)道路墊高工程，施工費5,302,000元。 1.土庫排水第一、二期工程(高雄市阿蓮區崙子頂段2759-1地號等3筆及路竹區下坑段1000-3地號等17筆土地)23,457,000元。 2.曹公新圳排水改善工程第一、二期(高雄市鳥松區鳳松段165-1地號等2筆土地)2,284,000元。(使用高雄市政府都市計畫容積移轉代金) 110年度編列43,889千元 1. 109年度美濃區廣林里廣福街96號宅旁排水改善工程1,341千元。 2. 旗山區新光里大洲國中旁排水溝改善工程826千元。 3. 109年度燕巢區尖山里排水改善工程95千元。 1.本計畫係屬延續性計畫。 2.本工程總經費40,000千元，期程為103年至112年，截至109年度已編列23,000千元，本年度編列3,233千元，餘不足款於以後年度配合進度編列。 1.經濟部水利署補助辦理前瞻基礎建設計畫-縣市管河川及區域排水整體改善計畫防洪治理工程(第五批次)-後勁溪排水仁武橋~高速公路橋瓶頸段治理工程。 (1)本計畫係屬延續性計畫，總經費125,000千元，期程為110年至112年。 (2)用地費74,000千元，用地費中央補助63%。109年度補辦預算3,551千元，其中中央款2,237千元，市府配合款1,314千元，本年度編列預算70,449千元，其中中央款42,493千元，市府配合款27,956千元。 2.經濟部水利署補助辦理前瞻基礎建設計畫-縣市管河川及區域排水整體改善計畫防洪治理工程(第五批次)-後勁溪排水台塑仁武廠工業區瓶頸段治理工程。 (1)本計畫係屬延續性計畫，總經費407,000千元，期程為109年至112年。 (2)用地費239,000千元，用地費中央補助63%。109年度補辦預算11,900千元，其中中央款7,497千元，市府配合款4,403千元，本年度編列預算227,100千元，其中中央款142,443千元，市府配合款84,657千元。 3.經濟部水利署補助辦理前瞻基礎建設計畫-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-防洪治理工程(第五批次)-美濃湖排水泰順橋及其上游治理工程。 (1)本計畫係屬延續性計畫，總經費119,000千元，期程為109年至112年。 (2)用地費39,000千元，用地費中央補助63%。109年度補辦預算1,851千元，其中中央款1,166千元，市府配合款685千元，本年度編列預算37,149千元，其中中央款22,144千元，市府配合款15,005千元。 4.經濟部水利署補助辦理前瞻基礎建設計畫-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-防洪治理工程(第五批次)-旗山區第五號排水治理工程(第二期)。 (1)本計畫係屬延續性計畫，總經費60,518千元，期程為109年至111年。 (2)用地費39,918千元，用地費中央補助63%。109年度已編列地方款24,490千元，109年度補辦中央款771千元，本年度編列中央款14,657千元。 5.經濟部水利署補助辦理前瞻基礎建設計畫-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-防洪治理工程(第五批次)-拷潭排水中上游治理工程(0K+670~1K+620)(第一期)。 (1)本計畫係屬延續性計畫，總經費222,050千元，期程為109年至112年。 (2)用地費102,050千元，用地費中央補助63%。109年度已編列地方款35,000千元，109年度補辦中央款1,103千元，本年度編列中央款20,947千元，餘不足款以後年度編列。 6.經濟部水利署補助辦理前瞻基礎建設計畫-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-防洪治理工程(第五批次)-林園排水治理工程(10k+181~11K+300)(第三之二期)。 (1)本計畫係屬延續性計畫，總經費330,000千元，期程為109年至112年。 (2)用地費158,000千元，用地費中央補助63%。109年度補辦預算7,751千元，其中中央款4,883千元，市府配合款2,868千元，本年度編列預算149,479千元，其中中央款92,767千元，市府配合款56,712千元，餘不足款以後年度編列。 7.經濟部水利署補助辦理前瞻基礎建設計畫-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-防洪治理工程(第五批次)-梓官區潭子底抽水站治理工程。 (1)本計畫係屬延續性計畫，總經費132,000千元，期程為109年至113年。 (2)用地費12,000千元，用地費中央補助63%。109年度補辦預算270千元，其中中央款170千元，市府配合款100千元，餘不足款爾後年度編列。 8.經濟部水利署補助辦理前瞻基礎建設計畫-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-防洪治理工程(第五批次)-拷潭排水中上游治理工程(1K+620~2K+581)(第二期)。 (1)本計畫係屬延續性計畫，總經費263,050千元，期程為109年至112年。 (2)用地費103,050千元，用地費中央補助63%。109年度已編列地方款35,000千元，109年度補辦中央款1,103千元，本年度編列中央款20,947千元，餘不足款爾後年度編列。 9.經濟部水利署109年度補助補辦預算辦理前瞻基礎建設計畫-縣市管河川及區域排水整體改善-防洪綜合治理工程(第一批次)-美濃山下排水收集系統改善工程先期改善工程。 (1)本計畫係屬延續性計畫，總經費57,047千元，期程為107年至110年。 (2)用地費19,065千元，其中中央款10,121千元，市府配合款8,944千元。截至109年度已編列3,140千元，其中中央款88千元，市府配合款3,052千元。 (3)109年度補辦預算15,925千元，其中中央補助款10,033千元，市府配合款5,892千元。 10.經濟部水利署補助補辦預算辦理縣市管河川及區域排水整體改善-109年度應急工程。108年度補辦預算162,641千元，其中中央款126,860千元，市府配合款35,781千元，補助比率78%。 - 高雄市各抽水站起抽水位設施改善應急工程13,000千元。 - 永安區各抽水站設施改善應急工程15,000千元。 - 鯤洲抽水站設施改善應急工程10,000千元。 - 後勁溪八涳橋上下游渠道拓寬應急工程30,000千元。 - 潭底排水增設抽水設施改善應急工程15,000千元。 - 田厝排水左側護岸應急工程4,000千元。 - 田寮區月世界中小排抽水平台新建應急工程20,000千元。 - 岡山區嘉峰路高速公路下涵洞排水應急工程10,000千元。 - 拷潭排水中上游(0k+670~0k+840)左岸應急工程9,236千元。 - 旗津天聖宮海岸線保護應急工程10,000千元。 - 高雄市湖內區大湖埤排水(正義社區附近)護岸應急工程5,000千元。 - 美濃區美湖橋排水護岸應急工程5,500千元。 - 竹子門排水石籠護岸應急工程6,000千元。 - 高雄市橋頭區援中港第一支線(0k+350台17線過埤橋至0k+950箱涵)護岸應急工程4,905千元。 - 高雄市路竹區鴨母寮排水(高科交流道附近)護岸應急工程5,000千元。 11.經濟部水利署第六河川局109年度補助補辦預算辦理縣市管河川及區域排水整體改善-防洪綜合治理工程-永安排水下游及北溝中游段護岸新建工程（一工區）-增加經費，109年度補辦中央款1,349千元。 12.經濟部水利署補助辦理前瞻基礎建設計畫-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-防洪治理工程(第五批次)，治理工程中央補助100%，橋梁工程中央補助78%，109年度補辦預算13,628千元，其中中央款13,067千元，市府配合款561千元，本年度編列預算258,932千元，其中中央款248,273千元，市府配合款10,659千元。 (1)土庫排水及五甲尾排水護岸治理工程50,000千元。 (2)美濃湖排水瓶頸段橋梁及護岸缺口治理工程54,000千元。 (3)永安區北溝排水後續護岸新建治理工程(第三期)50,000千元。 (4)後勁溪排水中山高9K+375護岸治理工程48,560千元。 (5)拷潭排水中上游左岸治理工程55,000千元。 (6)高雄市湖內區湖內排水（台17線上下游）護岸改善治理工程15,000千元。 13.經濟部水利署補助辦理前瞻基礎建設計畫-縣市管河川及區域排水整體改善計畫防洪治理工程(第五批次)-橋頭區鹽埔橋旁新設抽水站治理工程。 (1)本計畫係屬延續性計畫，總經費85,000千元，期程為109年至112年。 (2)工程費85,000千元，中央全額補助。109年度補辦預算4,250千元，本年度預算編列17,250千元，餘不足款以後年度編列。 14.經濟部水利署補助辦理前瞻基礎建設計畫-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-防洪治理工程(第五批次)-岡山區石螺潭排水治理工程(第二期)。 (1)本計畫係屬延續性計畫，總經費81,500千元，期程為109年至111年。 (2)工程費81,500千元，中央全額補助。109年度補辦預算4,075千元，本年度預算編列55,925千元，餘不足款以後年度編列。 15.經濟部水利署補助辦理前瞻基礎建設計畫-縣市管河川及區域排水整體改善計畫防洪治理工程(第五批次)-後勁溪排水仁武橋~高速公路橋瓶頸段治理工程。 (1)本計畫係屬延續性計畫，總經費125,000千元，期程為110年至112年。 (2)工程費51,000千元，中央全額補助。109年度補辦預算2,550千元，餘不足款以後年度編列。 16.經濟部水利署補助辦理前瞻基礎建設計畫-縣市管河川及區域排水整體改善計畫防洪治理工程(第五批次)-後勁溪排水台塑仁武廠工業區瓶頸段治理工程。 (1)本計畫係屬延續性計畫，總經費407,000千元，期程為109年至112年。 (2).工程費168,000千元，中央全額補助。109年度補辦預算8,400千元，本年度編列預算42,390千元，餘不足款以後年度編列。 17.經濟部水利署補助辦理前瞻基礎建設計畫-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-防洪治理工程(第五批次)-美濃湖排水泰順橋及其上游治理工程。 (1)本計畫係屬延續性計畫，總經費119,000千元，期程為109年至112年。 (2)工程費80,000千元，治理工程中央補助100%，橋梁工程中央補助78%。109年度補辦預算4,000千元，其中中央款3,670千元，市府配合款330千元，餘不足款以後年度編列。 18.經濟部水利署補助辦理前瞻基礎建設計畫-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-防洪治理工程(第五批次)-旗山區第五號排水治理工程(第二期)。 (1)本計畫係屬延續性計畫，總經費60,518千元，期程為109年至111年。 (2)工程費20,600千元，中央全額補助。109年度補辦預算1,030千元，本年度預算編列9,270千元，餘不足款以後年度編列。 19.經濟部水利署補助辦理前瞻基礎建設計畫-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-防洪治理工程(第五批次)-拷潭排水中上游治理工程(0K+670~1K+620)(第一期)。 (1)本計畫係屬延續性計畫，總經費222,050千元，期程為109年至112年。 (2)工程費120,000千元，治理工程中央補助100%，橋梁工程中央補助78%。109年度補辦預算6,000千元，其中中央款5,780千元，市府配合款220千元，本年度編列預算12,000千元，其中中央款11,302千元，市府配合款698千元，餘不足款以後年度編列。 20.經濟部水利署補助辦理前瞻基礎建設計畫-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-防洪治理工程(第五批次)-林園排水治理工程(10k+181~11K+300)(第三之二期)。 (1)本計畫係屬延續性計畫，總經費330,000千元，期程為109年至112年。 (2)工程費175,000千元，治理工程中央補助100%，橋梁工程中央補助78%。109年度補辦預算8,750千元，其中中央款7,980千元，市府配合款770千元，餘不足款以後年度編列。 21.經濟部水利署補助辦理前瞻基礎建設計畫-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-防洪治理工程(第五批次)-梓官區潭子底抽水站治理工程。 (1)本計畫係屬延續性計畫，總經費132,000千元，期程為109年至113年。 (2)工程費120,000千元，中央全額補助。109年度補辦預算中央款6,000千元，餘不足款以後年度編列。 22.經濟部水利署補助辦理前瞻基礎建設計畫-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-防洪治理工程(第五批次)-拷潭排水中上游治理工程(1K+620~2K+581)(第二期)。 (1)本計畫係屬延續性計畫，總經費263,050千元，期程為109年至112年。 (2)工程費160,000千元，治理工程中央補助100%，橋梁工程中央補助78%。109年度補辦預算8,000千元，其中中央款7,934千元，市府配合款66千元，本年度編列預算16,000千元，其中中央款15,446千元，市府配合款554千元，餘不足款以後年度編列。 23.經濟部水利署補助辦理前瞻基礎建設計畫-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-防洪治理工程(第五批次)-林園排水左岸整治工程。 (1)本計畫係屬延續性計畫，總經費60,000千元，期程為109年至111年。 (2)工程費60,000千元，治理工程中央補助100%。109年度補辦中央款3,000千元，本年度編列中央款25,000千元，餘不足款以後年度編列。 24.經濟部水利署補助補辦預算辦理前瞻基礎建設計畫-縣市管河川及區域排水整體改善計畫防洪治理工程(第四批次)-永安區北溝排水約(2K+000~2K+100)護岸新建治理工程。 (1)本項為延續性計畫，總核定經費30,200千元，期程107~110年。 (2)工程費23,200千元，截至109年度已編列6,200千元，其中中央款5,056千元，市府配合款1,144千元。109年度補辦中央款17,000千元。 25.內政部營建署109年度補助補辦預算辦理前瞻基礎建設計畫-水環境建設-縣市管河川及區域排水整體改善-雨水下水道及其他排水，本項為延續性計畫，期程為106-109年，補助比率78%-100%。109年度預算支應389千元，108年度補辦中央款200千元，109年度補辦預算147,567千元，其中中央款125,745千元，市府配合款21,822千元，本年度編列市府配合款1,192千元。 - 高雄市大寮區內坑路道路側溝排水改善工程14,457千元。 - 高雄市鳥松區神農路(EA、EB)雨水下水道分流改善工程8,944千元。 - 高雄市鼓山區台泥鼓山滯洪池考古段後續工程46,774千元。 - 高雄市楠梓區壽民路雨水下水道工程29,810千元。 - 高雄市旗山區J幹線雨水下水道新建工程1,342千元。 - 高雄市大寮區拷潭排水上游排水改善工程1,179千元。 - 高雄市岡山區岡山路排水改善工程1,600千元。 - 高雄市仁武區鳳仁路排水改善工程1,988千元。 - 高雄市仁武區高楠公路(八德二路至高鐵路)南下慢車道排水改善工程887千元。 - 高雄市鳥松區美山路側溝排水改善工程7,050千元。 - 高雄市大寮區新厝路雨水下水道新建工程9,000千元。 - 高雄市鹽埕區七賢抽水站機電設備功能提升工程10,800千元。 - 高雄市路竹區中山路F幹線上游排水改善工程2,500千元。 - 高雄市鹽埕區南北大溝抽水站機電設備功能提升工程1,282千元。 - 高雄市鹽埕區新樂及大義抽水站機電設備功能更新工程7,500千元。 - 高雄市三民區十全滯洪池及幸福川機電設備功能提升工程3,846千元。 1.雨水下水道系統維護：編列70,000千元 2.雨水下水道系統清疏檢視：編列72,924千元 3.雨水下水道淨空管理與功能維護：編列30,000千元。 1.全市污水下水道系統維護工程：編列40,646千元 2.全市污水下水道系統檢視及修繕工程：編列65,000千元。 辦理區域排水清疏及設施維護工程，110年度編列80,000千元。 110年度編列10,139千元。 辦理山坡地水土保持相關工程、本市111條土石流潛勢溪流域周圍整治工作、山坡地範圍檢討、柴山地滑監測、自主防災、開發行為監督管理等行政作業。 1.設計監造費5,047,000元。 2.施工費53,500,000元。 3.工程管理費1,453,000元。 依預算法第22條規定編列，110年度編列300千元。 | 321,539 320,923 616 967,527 3,302,740 151,362 442,939 671,468 1,521,247 8,303 65,483 7,276 434,662 2,715,136 2,286,427 110,000 390,560 12,192 44,850 157,777 74,571 25,741 43,889 2,262 3,233 1,421,352 368,709 172,924 105,646 80,000 10,139 60,000 300 | . . . . . . . . |